FASE 2 — GODOT (Prototipo base jugable)

Objetivo real de la fase

Al final de esta fase deberías poder crear esto sin ayuda:

- Un personaje que se mueve en un mapa isométrico simple

- Un objeto que lo persigue

- Colisiones básicas

- Interacción mínima

- Señales funcionando

Esto es literalmente el “ADN” de tu juego.

MÓDULO 1 — Primer contacto con Godot

Tareas

- Instalar Godot

- Crear proyecto 2D

- Entender:

  - Scene (escena)

  - Node (nodo)

  - Script

- Crear escena:

  - Node2D como raíz

  - Sprite2D dentro

Resultado

Pantalla con un cuadrado.

Tiempo estimado

2–4 horas

MÓDULO 2 — Movimiento básico

Tareas

- Crear jugador (cuadrado)

- Añadir script

- Movimiento WASD

Requisitos

- Input map (WASD o flechas)

- velocidad constante

- delta time

Resultado

Un cuadrado que se mueve libremente.

Tiempo estimado

3–6 horas

MÓDULO 3 — Cámara y escena limpia

Tareas

- Añadir Camera2D

- Seguir al jugador

- Ajustar zoom isométrico básico (opcional)

Resultado

El jugador siempre centrado.

Tiempo estimado

2–4 horas

MÓDULO 4 — Segunda entidad (criatura)

Tareas

- Crear segundo cuadrado (criatura)

- Escena separada o dentro del mapa

- Variables:

  - velocidad

  - objetivo

Resultado

Dos entidades en el mapa.

Tiempo estimado

2–4 horas

MÓDULO 5 — Seguimiento simple (IA básica)

Tareas

- Criatura sigue al jugador

- Distancia mínima

- Movimiento suave

Resultado

El cuadrado criatura te persigue.

Tiempo estimado

4–7 horas

MÓDULO 6 — Colisiones

Tareas

- Añadir:

  - CollisionShape2D

- Detectar contacto

- Evento:

  - “te ha tocado”

Resultado

Cuando te alcanza → evento ocurre.

Tiempo estimado

3–6 horas

MÓDULO 7 — Señales (muy importante)

Tareas

- Crear señal:

  - “jugador_detectado”

- Conectarla

- Activar eventos simples

Resultado

Comunicación entre nodos.

Tiempo estimado

3–5 horas

MÓDULO 8 — Mini sistema de estado

Tareas

Jugador:

- idle

- moving

Criatura:

- idle

- chase

Resultado

Ya no es “solo movimiento”, es comportamiento.

Tiempo estimado

4–8 horas

MÓDULO 9 — Escena simple de mundo

Tareas

- Crear mapa simple:

  - suelo plano

- Colocar:

  - jugador

  - criatura

Resultado

Primer “mundo jugable”.

Tiempo estimado

3–5 horas

MÓDULO 10 — PROTOTIPO FINAL FASE 2

Tareas

Integrar todo:

- movimiento

- cámara

- criatura persiguiendo

- colisiones

- señales

Resultado final

Un mini juego:

Te mueves.
 Una criatura te persigue.
 Si te toca → evento.

Tiempo estimado

6–10 horas

DIBUJOS (MUY IMPORTANTE)

Tu regla: “solo cuadrados”.

Necesitas exactamente:

Jugador

- 1 sprite cuadrado

Criatura

- 1 sprite cuadrado distinto color

Opcional (muy útil)

- 1 cuadrado para suelo

TOTAL DE DIBUJOS

- Jugador: 1

- Criatura: 1

- Suelo: 1

👉 Total: 2–3 sprites máximo

Esto es deliberado.

No quieres arte todavía.

Quieres validar gameplay.